Documento de Requisitos do Projeto: Image/File Uploader/Downloader

1. Requisitos Funcionais

- RF01: Upload de Arquivos

  - A aplicação cliente deve permitir o upload de até 999 arquivos simultâneos, com tamanhos variando de KBs a GBs.

  - Suporte a arquivos nos formatos: JPEG, PNG, MP4, PDF, e outros formatos comuns de imagem, vídeo e documento.

  - O upload deve usar todo o recurso de banda disponível, similar ao comportamento do FileZilla.

- RF02: Lista de Arquivos Recentes

  - Após o upload, o cliente deve exibir uma lista dos arquivos recentemente enviados, ordenados por data e hora.

- RF03: Recepção de Arquivos no Servidor

  - A aplicação servidor deve receber e armazenar os arquivos enviados pelo cliente em um diretório específico no servidor.

  - O servidor deve validar os arquivos recebidos, garantindo que não haja corrupção de dados.

- RF04: Logs e Tratamento de Erros

  - Todas as operações de upload/download devem ser registradas em um arquivo de log específico.

  - Em caso de erro, o sistema deve registrar detalhes do erro no arquivo de log, incluindo o tipo de erro, a data e a hora.

  - O servidor também deve registrar no log de eventos do Windows todas as operações de sucesso e falha.

- RF05: Compatibilidade SSL

  - A comunicação entre o cliente e o servidor deve ser compatível com SSL, garantindo a segurança dos dados transmitidos.

- RF06: Login e Cadastro de Usuário

  - O servidor tem que ter um login Adm, Adm1234, configurável no confing do servidor.

  - O login tem login normal com nome de usupario ou e-mail e recupera senha, passando e-mail cadastrado e nome do usuário para recuperar o acesso, via envio no email de link de recuperação, que na recuperação permite recriar a senha.

  - Cadastro de usuário tem nome completo, nome de usuário sem espaço , e-mail, telefone, e-mail extra, telefone whatssap, telefone telegram, ID (auto numerável) , dica de recuperação.

  - O Login admin, pode cadastrar usuários normais e usuários administrativos.

  - Usuário comum faz login e ver os arquivos que ele enviou e troca a senha e troca o nome e seus dados pessoais, lista arquivos enviados, configurar pasta de envio do desktop padrão, organiza pastas e subpastas.

  - Usuário Administrador, faz tudo que o comum faz com seus arquivos,  ver todos os arquivos enviados de todos os usuários, cadastra novos usuários, troca senha dos outros usuários, e sua senha, nome de usuários, e dados de login, ver o log de upload e donwloda

  - Desktop tem que logar em um usuário para poder enviar arquivos. E ver lista de arquivos sendo enviado e arquivos enviados e pastas.

2. Especificação Técnica

- Linguagem de Programação:

  - C# com .NET Framework 4.8 ou superior.

- Framework e Bibliotecas:

  - Windows Forms para interface de usuário.

  - System.Net.Http para comunicação HTTP/HTTPS.

  - System.IO para operações de leitura/escrita de arquivos.

  - Log4Net ou NLog para logging.

- Banco de Dados:

  - SQL Server para armazenar logs detalhados e auditorias.

- Segurança:

  - Implementação de SSL/TLS para a comunicação entre cliente e servidor.

  - Autenticação básica com usuários e senhas ou tokens.

- Ferramentas de Desenvolvimento:

  - Visual Studio 2022 para desenvolvimento.

  - Git para controle de versão.

  - Jenkins para integração contínua e deploy automatizado.

3. Estrutura do Projeto

- ClientApp (Aplicativo Cliente)

  - Classes Principais:

    - FileUploader: Gerencia o upload de arquivos, controle de threads, e relatórios de progresso.

    - Logger: Implementa o logging de operações e erros.

    - FileManager: Lida com operações de arquivo, como leitura, verificação de existência e manipulação de diretórios.

    - UIHandler: Gerencia a interface de usuário, exibição de progresso e lista de arquivos recentes.

- ServerApp (Aplicativo Servidor)

  - Classes Principais:

    - FileReceiver: Recebe arquivos do cliente, valida e armazena no servidor.

    - Logger: Logging de todas as operações no servidor.

    - FileManager: Operações relacionadas ao armazenamento e verificação de arquivos recebidos.

    - EventLogger: Interface com o log de eventos do Windows para registrar operações importantes.

4. Testes de Unidade

- TU01: Upload de Arquivos

  - Verificar se o upload de arquivos é realizado corretamente, utilizando arquivos de diferentes tamanhos e tipos.

  - Simular diferentes condições de rede e verificar se o upload é retomado ou tratado corretamente.

- TU02: Exibição de Arquivos Recentes

  - Testar se a lista de arquivos recentes é exibida corretamente após cada upload.

  - Verificar se a lista é atualizada em tempo real conforme novos arquivos são enviados.

- TU03: Logging

  - Confirmar que todas as operações são registradas nos logs, incluindo informações detalhadas sobre erros.

  - Validar o conteúdo do log, assegurando que está conforme os requisitos (tipo de operação, data, hora, status).

- TU04: Recepção e Armazenamento no Servidor

  - Testar se o servidor armazena corretamente os arquivos recebidos, comparando o hash dos arquivos antes e depois da transmissão.

  - Verificar o comportamento do servidor ao receber arquivos corrompidos ou incompletos.

- TU05: Compatibilidade SSL

  - Simular comunicação segura com SSL entre cliente e servidor.

  - Verificar se a comunicação sem SSL é bloqueada, caso seja necessário.

5. Cronograma de Desenvolvimento Detalhado

- Semana 1 (4-8 de Novembro):

  - Análise dos requisitos detalhados.

  - Desenho da arquitetura e planejamento do projeto.

  - Horas: 15-20.

- Semana 2 (11-15 de Novembro):

  - Desenvolvimento do servidor: Implementação da lógica de recepção de arquivos e configuração inicial de segurança.

  - Horas: 25-30.

- Semana 3 (18-22 de Novembro):

  - Finalização do servidor: Implementação de logs e tratamento de erros.

  - Testes unitários iniciais no servidor.

  - Horas: 30-35.

- Semana 4 (25-29 de Novembro):

  - Desenvolvimento do cliente: Implementação da interface de upload e exibição de arquivos recentes.

  - Implementação de logs e tratamento de erros no cliente.

  - Horas: 35-40.

- Semana 5 (2-6 de Dezembro):

  - Integração: Testes de integração entre cliente e servidor.

  - Correções de bugs e otimizações.

  - Horas: 40-50.

- Semana 6 (9-13 de Dezembro):

  - Documentação técnica: Criação de documentação detalhada para desenvolvedores e usuários.

  - Deploy: Preparação do ambiente de produção e deploy das aplicações.

  - Horas: 20-30.

6. Testes de Integração e Aceitação

- TI01: Teste de Integração Completa

  - Testar o fluxo completo de upload e download de arquivos, assegurando que todas as partes da aplicação funcionam conforme esperado.

- TI02: Teste de Carga

  - Simular um grande número de uploads e downloads simultâneos para avaliar o desempenho sob carga.

  - Verificar a escalabilidade da solução e o uso de recursos (CPU, memória, rede).

- TI03: Teste de Compatibilidade SSL

  - Testar a comunicação em diferentes cenários de configuração de SSL.

  - Garantir que a aplicação funcione corretamente com certificados válidos e que identifique corretamente certificados inválidos.

Este documento ampliado proporciona uma visão clara e detalhada do desenvolvimento, desde os requisitos funcionais até os testes finais. Ele serve como um guia abrangente para garantir que todas as etapas do projeto sejam cumpridas com precisão e qualidade.